|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **تاریخ (شمسی)** | **کل ساعات تا ۱۱ام** | **فعالیت‌ها** | **مدت زمان** | **نتایج** |
| ۱۴۰۴/۰۱/۰۳ |  | دوباره تغییر تغییرات از دست رفته (۵.۶ ساعت) | ۵.۶ ساعت |  |
| ۱۴۰۴/۰۱/۰۴ |  | حدود 3 ساعت رکورد به علت عدم بک آپ گیری از بین رفت  تست Backend (۷.۳ ساعت) | ۷.۳ ساعت |  |
| ۱۴۰۴/۰۱/۰۶ |  | تلاش برای یافتن علت اصلی نقص اتصال (۱۱.۲ ساعت) | ۱۱.۲ ساعت |  |
| ۱۴۰۴/۰۱/۰۸ |  | تنظیم مشتری (۰.۹ ساعت) تمیز کردن کد سرور  تمیز کردن مشتری  تغییر مشتری برای پذیرش ورودی میکروفون (۰.۰ ساعت) ساخت مستقل P2P  تغییر مشتری برای پذیرش ورودی میکروفون  آزمایش اگر مشتری مطابق آنچه در نظر گرفته شده است کار کند (۰.۸ ساعت) | ۱.۶ ساعت |  |
| ۱۴۰۴/۰۱/۰۹ |  | اشکال زدایی کد مشتری  رفع پیشنهادات مضاعف  از بین بردن اتصالات دو برابر  دست زدن به نامزد  ثابت؟  رله پیام ثابت  به جای پیام های WEBRTC ، صدا را از طریق آهنگ منتقل کنید  اشکال زدایی رله صوتی  بارگذاری (۱۴.۹ ساعت) | ۱۴.۹ ساعت |  |
| ۱۴۰۴/۰۱/۱۰ |  | اطمینان از عملکرد مناسب (۳.۰ ساعت) | ۳.۰ ساعت |  |
| ۱۴۰۴/۰۱/۱۲ |  | HLSL  HLSL ، بازسازی نقشه برای تعامل بیشتر (۶.۹ ساعت) | ۶.۹ ساعت |  |
| ۱۴۰۴/۰۱/۱۳ |  | تحقیق  تحقیق در مورد HLSL  تحقیق در مورد HLSL1  تغییر شکل مجدد نقشه به سایه بان محاسبه (۹.۲ ساعت) | ۹.۲ ساعت |  |
| ۱۴۰۴/۰۱/۱۴ |  | رفع SFU (سرور رسانه ای)  ساخت APK از P2P  تحقیق در مورد ساخت Golang APK  تلاش برای ساخت APK  SDK/NDK/استودیو (۱۳.۵ ساعت) | ۱۳.۵ ساعت |  |
| ۱۴۰۴/۰۱/۱۶ |  | ساخت APK (۱۱.۰ ساعت) | ۱۱.۰ ساعت |  |
| ۱۴۰۴/۰۱/۱۷ |  | تلاش برای ساخت APK  تغییر به لینوکس برای ساخت (۰.۱ ساعت) نشست  نوشتن (۵.۰ ساعت) نوشتن (۲.۰ ساعت) | ۷.۱ ساعت |  |
| ۱۴۰۴/۰۱/۱۸ |  | نشست (۵.۵ ساعت) | ۵.۵ ساعت |  |
| ۱۴۰۴/۰۱/۱۹ |  | ساخت APK  انتقال P2P به C#  رفع تماس با UI  بررسی پایه کد (۲۸.۹ ساعت) | ۲۸.۹ ساعت |  |
| ۱۴۰۴/۰۱/۲۰ |  | انتقال به وحدت  کار در ساخت APK (۵.۰ ساعت) | ۵.۰ ساعت |  |
| ۱۴۰۴/۰۱/۲۱ |  | شکل  تعویض ماژول های Webrtc  ادغام در وحدت (۰.۰ ساعت) | ۰.۰ ساعت |  |
| ۱۴۰۴/۰۱/۲۲ |  | ارسال داده های MIC  تنظیم دکمه های UI  رفع اسکریپت های نادرست (۱۵.۲ ساعت) | ۱۵.۲ ساعت |  |
| ۱۴۰۴/۰۱/۲۳ |  | آزمایش + اشکال زدایی  تست + اشکال زدایی => جمع آوری Compleme  بررسی عملکرد MIC (۱۷.۳ ساعت) | ۱۷.۳ ساعت |  |
| ۱۴۰۴/۰۱/۲۴ |  | کار بر روی پخش صوتی (۱.۴ ساعت) کارهای غیر همزمان در انتظار  تنظیم اتصال اشکال زدایی (۹.۴ ساعت) | ۱۰.۹ ساعت |  |
| ۱۴۰۴/۰۱/۲۶ |  | حل مسئله نامزد یخ  اتصالات ثابت است؟!  بررسی انتقال صوتی (۶.۸ ساعت) ساخت موبایل  ساخت موبایل- (۱.۳ ساعت) | ۸.۱ ساعت |  |
| ۱۴۰۴/۰۱/۲۷ |  | گزارش آماده سازی  نشست  ساختمان برای موبایل (۱۳.۳ ساعت) | ۱۳.۳ ساعت |  |
| ۱۴۰۴/۰۱/۲۸ |  | در حال ساخت به اندروید (۱۰.۳ ساعت) | ۱۰.۳ ساعت |  |
| ۱۴۰۴/۰۱/۲۹ |  | گوزارش کار  میکروفن (۰.۰ ساعت) | ۰.۰ ساعت |  |
| ۱۴۰۴/۰۱/۳۰ |  | پیکربندی میکروفون (۵.۰ ساعت) مشکل جریان میکروفن  نشست (۱۵.۳ ساعت) | ۲۰.۳ ساعت |  |
| ۱۴۰۴/۰۱/۳۱ |  | تلاش برای یافتن اینکه چرا میکروفون جریان ندارد  ساختن همه روشهای async به (۱۲.۴ ساعت) | ۱۲.۴ ساعت |  |
| ۱۴۰۴/۰۲/۰۲ |  | پایان دادن به Refactor و اشکال زدایی (۸.۴ ساعت) | ۸.۴ ساعت |  |
| ۱۴۰۴/۰۲/۰۳ |  | اصلاح اسکریپت میکروفون  بازپرداخت onTrack  تبدیل به یک موضوع تک (۱۶.۳ ساعت) | ۱۶.۳ ساعت |  |
| ۱۴۰۴/۰۲/۰۵ |  | امیدوارم به زودی تمام شود (۱۴.۵ ساعت) | ۱۴.۵ ساعت |  |
| ۱۴۰۴/۰۲/۰۶ |  | تلاش برای رفع فرستنده ها  تلاش برای رفع فرستنده ها (اشکالات وحدت Webrtc ......) (۱۸.۱ ساعت) | ۱۸.۱ ساعت |  |
| ۱۴۰۴/۰۲/۰۷ |  | رفع زمان گزارش شده (۰.۰ ساعت) | ۰.۰ ساعت |  |