|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| تاریخ | مجموع  ساعات | فعالیت‌ها | مدت زمان | نتایج |
| ۱۴۰۴/۰۲/۰۷  -  ۱۴۰۴/۰۲/۰۸ | 6.8 | تنظیم Transceiver و  از بین بردن ترک‌های اضافه و اشکال زدایی  تهیه گزارش زمان کار خودکارسازی ساخت گزارش ساعت کاری | 6.8  ساعت | ✅  ✅  ✅  ✅ |
| ۱۴۰۴/۰۲/۰۹ | 10.8 | کار بر روی دریافت و پخش صوت | ۴.۰  ساعت | ✅ |
| ۱۴۰۴/۰۲/۱۰ | 14.6 | Asset Handling تنظیم سرور WebTransport | ۳.۸  ساعت | ✅  ✅ |
| ۱۴۰۴/۰۲/۱۱ | 20.6 | تنظیم سرور فراگیر  نشست  Firewall handling engine  Subserver handling service | 6 ساعت | ✅  ✅  ✅  ✅ |
| ۱۴۰۴/۰۲/۱۲ | 25.12 | توسعه اتصال وب سوکت تخصیص سرور ، فعال سازی انتخابی و نظارت بر سلامت  بررسی سلامت بهبود یافته برای نشان دادن سوکت های فعال و درخواست های مداوم اضافه کردن کد همگام سازی پخش کننده تنظیم ساختارهای داده | 4.52  ساعت | ✅  ✅  ✅  ✅  ✅  ✅ |
| ۱۴۰۴/۰۲/۱۳ | 28.96 | سیستم برپایی اتصال وب سوکت و انتقال داده | 3.84 ساعت | ✅ |
| ۱۴۰۴/۰۲/۱۴ | 30.06 | نوشتن unit test | 1.1  ساعت | ✅ |
| ۱۴۰۴/۰۲/۱۵ | 34.26 | سنجش عملکرد سرور توسعه سرور netcode | 4.2 ساعت | ✅  ✅ |
| ۱۴۰۴/۰۲/۱۶ | 38.06 | توسعه هماهنگ سازی اشیاء سمت کاربر | 3.8  ساعت | ✅ |
| ۱۴۰۴/۰۲/۱۷ | 43.29 | جریان داده سمت کاربر تقویت ساختار و پایداری سمت سرور جریان داده ها | 5.23  ساعت | ✅  ✅  ✅ |
| ۱۴۰۴/۰۲/۱۸ | 45.16 | جریان داده ازکاربر به سرور | 1.87 ساعت | ✅ |
| ۱۴۰۴/۰۲/۱۹ | 50.96 | اشکال زدایی سرور NetCode سیستم راه رفتن  تماس صوتی | ۵.8  ساعت | ✅  ⚠  ✅ |
| ۱۴۰۴/۰۲/۲۰ | 53.46 | اصلاح کد تماس صوتی  رفع اختلافات ارتباط صوتی | 2.5  ساعت | ✅  ✅ |
| ۱۴۰۴/۰۲/۲۱ | 58.76 | تمیز کردن کد WEBRTC و کار بر روی مشکلات اتصال بازسازی کل سیستم | 5.3  ساعت | ✅  ✅ |
| ۱۴۰۴/۰۲/۲۲ | 64.46 | بازسازی سیستم P2P | ۵.۷ ساعت | ✅ |
| ۱۴۰۴/۰۲/۲۳ | 70.56 | تست کارکرد سیستم جدید ارتباط صوتی | ۶.۱ ساعت | ✅ |
| ۱۴۰۴/۰۲/۲۴ | 77.76 | ایجاد نسخه موبایل و اشکال زدایی | ۷.۲ ساعت | ✅ |
| ۱۴۰۴/۰۲/۲۵ | 85.76 | تغییر پروتکل سرور سیگنالینگ  اشکال زدایی جریان صوتی  تماس صوتی کامل شد  کار بر روی سرور نت کد | 8 ساعت | ✅  ✅  ✅  ✅ |
| ۱۴۰۴/۰۲/۲۶ | 92.86 | کار بر روی سرور نت کد | ۷.۱ ساعت | ✅ |
| ۱۴۰۴/۰۲/۲۷ | 98.86 | کار بر روی قسمت کاربر سرور نت کد | ۶ ساعت | ✅ |
| ۱۴۰۴/۰۲/۲۸ | 104.76 | اشکال زدایی از سرور | ۵.۹ ساعت | ✅ |
| ۱۴۰۴/۰۲/۲۹ | 115.26 | کار بر روی ارسال و بازنشر دلتا  رفع deadlock کار بر روی پخش دلتا گزارش نوشتن | 10.5  ساعت | ⚠  ✅  ⚠  ✅ |

⚠: سرور نت کد، بخش انتقال دلتای نرم (بدون حذف اختلافات)، نیاز به پیاده سازی و اشکال گیری دارد

⚠: سیستم حرکت تا اتمام سرور انتقال داده حرکت (نت کد) کامل نمی‌شود.

⚠: بازنشر داده نرم (تغییر غیر مخرب سمت کاربر) نیاز به تقویت و اشکال زدایی دارد.

دیاگرام ساختاری کار های انجام شده در ادامه:







